## Slide 1: Resultados

## Slide 2: TIEMPO ESTIMADO VS TIEMPO REAL
Chart: Líder de Planeación
| Tiempo Estimado | Tiempo Real
Minutos | 418 | 416
Chart: Líder de Soporte
| Tiempo Estimado | Tiempo Real
Minutos | 518 | 441
Chart: Líder de Desarrollo
| Tiempo Estimado | Tiempo Real
Minutos | 508 | 446
Chart: Líder de Calidad
| Tiempo Estimado | Tiempo Real
Minutos | 418 | 391
Chart: Líder de Equipo
| Tiempo Estimado | Tiempo Real
Minutos | 118 | 126

## Slide 3: TAMAÑO ESTIMADO VS TAMAÑO REAL
Chart: Líder de Planeación
| Hojas Estimadas | Hojas Reales
Hojas | 7.6 | 7.6
Chart: Líder de Soporte
| Hojas Estimadas | Hojas Reales
Hojas | 17.6 | 17.6
Chart: Líder de Desarrollo
| Hojas Estimadas | Hojas Reales
Hojas | 8.6 | 8.6
Chart: Líder de Calidad
| Hojas Estimadas | Hojas Reales
Hojas | 18.6 | 18.6
Chart: Relación Hojas
| Hojas Estimadas | Hojas Reales
Hojas | 3.6 | 8.6

## Slide 4: TAREAS CUMPLIDAS VS TAREAS NO CUMPLIDAS
Chart: Relación Tareas
| Tareas Cumplidas | Tareas no Cumplidas
Tareas | 28 | 0
28 TAREAS CUMPLIDAS
0 TAREAS NO CUMPLIDAS

## Slide 5: NÚMERO DE DOCUMENTOS PUBLICADOS
14

## Slide 6: NÚMERO DE DEFECTOS ENCONTRADOS
2

## Slide 7: NÚMERO DE DEFECTOS CORREGIDOS
2

## Slide 8: NÚMERO DE TAREAS NO PLANEADAS
0