| OBJETIVO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alinear al equipo del proyecto con los objetivos, roles y responsabilidades establecidos, fomentar la comunicación efectiva, estandarizar los procesos de trabajo, identificar y mitigar riesgos iniciales, y asegurar el cumplimiento del cronograma de trabajo durante la fase de lanzamiento. |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ENTRADA |  |  |  |  |  |
| - El equipo ha sido conformado y se han asignado roles específicos. - Se han definido los objetivos del proyecto y los entregables para el primer ciclo de trabajo. - El cronograma de trabajo ha sido establecido. |  |  |  |  |  |
| ENTRADAS |  |  |  |  |  |
| - Lista de miembros del equipo y roles asignados. - Objetivos del proyecto. - Herramientas de comunicación y gestión de tareas. - Cronograma del primer ciclo de trabajo. |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |
| No. | Nombre | Descripción | Roles participantes | Rol responsable | Resultado |
| 1 | Asignación de Roles | Definir y confirmar los roles y responsabilidades dentro del equipo. | Todos los miembros del equipo. | Líder del Proyecto | Roles y responsabilidades asignados y aceptados por todos los miembros. |
| 2 | Reunión Inicial del Equipo | Realizar una reunión para asegurar que todo el equipo comprende los objetivos del proyecto, sus roles, y responsabilidades. | Todos los miembros del equipo. | Líder del Proyecto | Todo el equipo está alineado con los objetivos del proyecto y tiene claridad en sus roles. |
| 3 | Fomento de la Comunicación Efectiva | Establecer canales y dinámicas claras de comunicación dentro del equipo. | Todos los miembros del equipo. | Líder de Desarrollo | Comunicación fluida en el equipo con reuniones regulares y actualizaciones constantes |
| 4 | Estandarización de Procesos de Trabajo | Definir y acordar metodologías, herramientas y procedimientos para la gestión de tareas y comunicación. | Todos los miembros del equipo. | Líder de Planeación | Procesos de trabajo estandarizados y aplicados por todos los miembros del equipo. |
| 5 | Identificación y Mitigación de Riesgos Iniciales | Evaluar posibles riesgos del proyecto y desarrollar estrategias de mitigación. | Todos los miembros del equipo. | Líder de Calidad | Riesgos clave identificados y mitigados para minimizar su impacto en el proyecto. |
| 6 | Apoyo Técnico y Resolución de Incidencias | Proveer soporte técnico y resolver cualquier incidencia que pueda surgir durante la fase de lanzamiento. | Líder de Soporte. | Líder de Soporte | Incidencias técnicas resueltas rápidamente, minimizando el impacto en el proyecto. |
| 7 | Cumplimiento del Cronograma Inicial | Asegurar que todas las tareas del primer ciclo de trabajo se completen dentro del tiempo estimado. | Todos los miembros del equipo. | Líder de Planeación | Tareas del ciclo 1 completadas a tiempo con un margen de error no mayor al 10%. |
| SALIDAS |  |  |  |  |  |
| - Roles y responsabilidades confirmados. - Equipo alineado con los objetivos del proyecto. - Comunicación efectiva establecida. - Procesos de trabajo estandarizados. - Riesgos iniciales identificados y mitigados. - Tareas del primer ciclo completadas dentro del cronograma. |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE SALIDA |  |  |  |  |  |
| - Todo el equipo comprende y acepta sus roles y responsabilidades. - Los canales de comunicación son efectivos y utilizados correctamente. - El cronograma del primer ciclo de trabajo es cumplido con un margen de error no mayor al 10%. |  |  |  |  |  |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha | Descripción | Autor(es) |
| --- | --- | --- |